Guadalajara, Jalisco. 2 de Julio 2014

**Minuta de reunión**

Agendado para la reunión:

En la presente reunión del día 2 de Julio 2014 se tenía contemplado realizar el cálculo correspondiente al avance real del proyecto (actualizando el plan del proyecto de acuerdo con todos los equipos), elaborar el documento de arquitectura, liberar la versión 1.0 (back-end para desarrollo interno), plan de pruebas, reunir los procesos del equipo.

Actuado:

Al presente día se llega al acuerdo de formalizar la forma de trabajo y dar mayor marcha al avance del proyecto con alta velocidad. Todo debido al atraso en el porcentaje de avance del proyecto en la mayoría de los departamentos. Se vieron temas de campo mutuo entre los asistentes del equipo quedando comprometidos a realizar monitoreos generales cada semana para seguir con el proceso en óptimas condiciones.

Pendiente:

* Realizar el reporte de métricas (auditables).
* Revisión del documento de análisis.
* Proseguir con las pruebas de la versión liberada.
* Implementación y mantenimiento del sistema.
* Procesos de análisis y diagrama de secuencia.
* Porcentaje de avance por equipo.

Asistentes:

Mario César Vázquez Avila y Nestor Diaz Aguirre (Administradores del Proyecto).

Francisco Javier Avila Vázquez (Desarrolladores).

Cristian Daniel Quiroz Fregoso (Calidad y Métrica).

Oscar Ezequiel Solis Gutierrez (Pruebas)